|  |
| --- |
| COMPTE RENDU REUNION N° 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05/02/2020 | 12h00 – 13h00 | Carnot – salle B111 |

|  |  |
| --- | --- |
| Réunion organisée par | L’équipe ESI Digital Corp |
| Nom du projet | Turing Gallery |
| Type de réunion | Réunion hebdomadaire |
| Animateur | Elias ROMDAN / Solofo RABONARIJAONA |
| Preneur de notes | Elias ROMDAN / Solofo RABONARIJAONA |
| Rédacteur | Elias ROMDAN |
| Participants | Elias ROMDAN  Solofo RABONARIJAONA  Ibrahima DIALLO  Fares DABBEK  Nicolas TROTTA |
| Objectifs | 1. Citation des tâches en attente et fixation des objectifs de la semaine |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Sujet à l’ordre du jour 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Temps imparti | 1h |
| Discussion | Citation des tâches en attente et fixation des objectifs de la semaine |
| Conclusions | Les tâches en attente :   * Test unitaire de l’importation des images * Sécurité : Merge de la branche Security avec la branche dev * Sécurité : Pas d’affichage de message d’erreur sur le front-end * Les tests unitaires des API de la sécurité * Adaptation des templates connexion, inscription et déconnexion avec les API de la sécurité * Affichage du Cover/Back lors de la génération d’un catalogue * Choix du modèle de catalogue * Implémentation du générateur de catalogue |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éléments d’action | Personne responsable | Date d’échéance |
| Merge de la partie front-end de la branche Security avec la branche dev. Correction des bugs dans la partie sécurité sur le front-end. | Ibrahima DIALLO | 09/02/2020 à 23h00 |
| Merge de la partie back-end de la branche Security avec la branche dev. Génération d’un rapport Sonar. Implémentation des API pour le générateur de catalogue. | Elias ROMDAN | 09/02/2020 à 23h00 |
| Implémentation du générateur de catalogue sur le front-end. | Solofo RABONARIJAONA | 09/02/2020 à 23h00 |
| Correction des bugs dans les étapes pour générer un catalogue. Adaptation des templates du front-end avec la sécurité. | Fares DABBEK | 09/02/2020 à 23h00 |
| Organisation du front-end de la branche Security. Tests unitaires des API de la sécurité. | Nicolas TROTTA | 09/02/2020 à 23h00 |